## Slide 1
KBH / 1. NOVEMBER 2018
DANSKE BYGGEØKONOMER
Byggeriets nye standardvilkår: AB/ABT/ABR 18
– fra høringsudkast til endelig betænkning

## Slide 2
Siden sidst …
AB 18
ABR 18
ABT 18
AB og ABR Forenklet
APP
Spørgsmål?
Kontaktoplysninger mv.
OVERSIGT
ABR 18

## Slide 3
Siden sidst …
AB/ABT/ABR 18

## Slide 4
AB 18-udvalget afgav sin betænkning om AB-revisionen 21. juni 2018:
https://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Byggeri/Byggeriets-aftalevilkar.aspx
Byggeriets standardvilkår vil fremover bestå af …
SIDEN SIDST ...
ALTERNATIVE KONFLIKTLØSNINGSFORMER
ABR 18

## Slide 5
  AB 18
  ABT 18
  ABR 18
  Forenklet AB 18
  Forenklet ABR 18
  Appendix (APP) om projektudvikling
  Appendix (APP) om projektoptimering
  Appendix (APP) om driftskrav
  Appendix (APP) om incitamentsbestemmelser
SIDEN SIDST ...
ABR 18
AB/ABT/ABR 18

## Slide 6
AB-systemet forventes godkendt af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet senere i 2018 …
… med henblik på, at de nye vilkår kan tages i anvendelse fra 1. januar 2019
Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Landskab 2018 er også færdiggjort
SIDEN SIDST ...
AB/ABT/ABR 18

## Slide 7
AB-systemet forventes godkendt af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet senere i 2018 …
… med henblik på, at de nye vilkår kan tages i anvendelse fra 1. januar 2019
Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Landskab 2018 er også færdiggjort
SIDEN SIDST ...
AB/ABT/ABR 18

## Slide 8
AB 18
AB/ABT/ABR 18

## Slide 9
Overordnede overvejelser (bet. s. 11 ff.) og bemærkningerne
§ 17, stk. 4: Ikke-gennemprøvede metoder og materialer (se bet. s. 266)
§ 40, stk. 3: Hvornår forfalder dagbøder? (se bet. s. 151)
§ 40, stk. 5: Dagbod på mellemterminer – ikke krav om ”dobbelt reklamation” (se bet. s. 152)
§ 54, stk. 2: Ikke produktansvar for indirekte tab (se bet. s. 166)
§ 68, stk. 1: Anvendelsesområdet for hurtige afgørelser (litra e, g, h og i)
AB 18
ALTERNATIVE KONFLIKTLØSNINGSFORMER
AB/ABT/ABR 18

## Slide 10
DE VÆSENTLIGSTE ÆNDRINGER I ABR 18
Harmonisering med AB 18 / ABT 18
”Leverandørtankegang” er mere fremherskende
Mange og udførlige regler om dokumentation og kommunikation
Regler om indholdet af udbudsmaterialet og rådgiveraftalen (§§ 4-6)
Regulering af direkte krav (§ 7, stk. 5)
Løbende forventningsafstemning i forbindelse med aflevering af faser (§ 11)
Regler om digitale bygningsmodeller mv. (§ 15)
Udtrykkelig regel om ikke-gennemprøvede metoder og materialer (§ 16)
Detaljerede regler om ændring af opgaven undervejs (§§ 18-22)
ABR 18
ABR 18

## Slide 11
Regler om rådgiverens bemyndigelse (§ 26)
Obligatorisk projektgennemgang (§ 27)
Bestemmelser om vederlagsfri omprojektering (§ 46)
Flere ansvarsbegrænsninger (§ 39, stk. 6, og § 50)
Konventionalbod ved projektmangler (§ 49, stk. 2)
Beskyttelse af rådgiverens fortjeneste ved afbestilling (§ 53)
Nye tvistløsningsregler (§§ 59, 60 og 62)
Men meget er (næsten) det samme – eventuelt i ny indpakning – herunder reglerne om ansvar for forsinkelse og rådgiverens ansvar for projektering og tilsyn.
ABR 18
ABR 18

## Slide 12
ABR 18
AB/ABT/ABR 18

## Slide 13
ALTERNATIVE KONFLIKTLØSNINGSFORMER
Se ovenfor
§ 46, stk. 1: Omprojektering – ”besparelseskatalog” (se bet. s. 318)
§ 46, stk. 1 og 2: Ikke omprojektering, hvis uforholdsmæssigt store udgifter (se bet. s. 318 og 319)
§ 50, stk. 3: Ansvarsbegrænsning ved projektforsikring – fra ”den faktisk til rådighed værende dækningssum” til ”dækningen” (se bet. s. 325)
ABR 18
AB/ABT/ABR 18

## Slide 14
ABT 18
AB/ABT/ABR 18

## Slide 15
ALTERNATIVE KONFLIKTLØSNINGSFORMER
Se paragrafnøgle bet. s. 480 (bemærkninger s. 371-388)
§ 4, stk. 4; § 5, stk. 2; § 13; § 16; § 18; § 20; § 30
ABT 18
AB/ABT/ABR 18

## Slide 16
AB og ABR Forenklet
AB/ABT/ABR 18

## Slide 17
ALTERNATIVE KONFLIKTLØSNINGSFORMER
AB Forenklet – til relativt små eller relativt enkle bygge- og anlægsarbejder (bet. s. 12)
  55 §§’er
  Se bet s. 444-446
ABR Forenklet – til rådgivning uden projektering eller projektering i mindre omfang (bet. s. 13)
  50 §§’er
  Se bet. s. 466-468
AB OG ABR FORENKLET
AB/ABT/ABR 18

## Slide 18
APP
AB/ABT/ABR 18

## Slide 19
ALTERNATIVE KONFLIKTLØSNINGSFORMER
APP Projektudvikling
  Se bet s. 389 ff.
APP Projektoptimering
  Se bet. s. 403
APP Driftskrav
  Se bet. s. 412
APP Incitamenter
  Se bet. s. 418
APP
AB/ABT/ABR 18

## Slide 20
ALTERNATIVE KONFLIKTLØSNINGSFORMER
Spørgsmål?
OVERSIGT
AB/ABT/ABR 18

## Slide 21
Kontaktoplysninger og nyhedsbrev
ABR 18

## Slide 22
KONTAKTOPLYSNINGER
Peter Fauerholdt Thommesen, partner
E: pft@viltoft.dk
M: 20 99 57 97
LinkedIn: dk.linkedin.com/in/peterfauerholdtthommesen/
VILTOFT Advokatpartnerselskab
Gothersgade 109
1123 København K
T: 33 14 93 00
W: www.viltoft.dk
LinkedIn: www.linkedin.com/company/viltoft
ABR 18

## Slide 23
NYHEDSBREV
Tilmeld dig VILTOFT’s nyhedsbrev her:
http://www.viltoft.dk/nyhedsbrev/
ABR 18